**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

---🕮🕮🕮---



**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**<WEBSITE TÀI LIỆU SINH VIÊN KINH TẾ ĐÀ NẴNG>**

Version: 1.1

Project team: 45K22.1

Created date: 08/02/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** | tailieuDUE | | | |
| **Project Title** | Website tài liệu sinh viên Kinh tế Đà Nẵng | | | |
| **Start Date** | 08/02/2022 | **End Date** | 29/04/2022 | |
| **Product Owner** | Trương Thị Anh Thơ | | | |
| **Partner Organization** | GV. Cao Thị Nhâm | | | |
| **Scrum Master** | Phan Thủy Tiên | 171121522149@due.edu.vn | | 0896203587 |
| **Team Members** | Cao Xuân Huy | 191124022124@due.udn.vn | | 0928935512 |
| Lê Thị Thanh Lam | 191124022132@due.udn.vn | | 0967740682 |
| Trịnh Ngọc Lệ | 191124022133@due.udn.vn | | 0974342554 |
| Lê Thị Liên | 191124022134@due.udn.vn | | 0707937018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | Group 09 | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | 08/02/2022 | **File name:** |  |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| 1.1 | Group 9 | 21/01/2022 | Đề xuất ý tưởng |
| 1.1 | Group 9 | 08/02/2022 | Proposal |
|  |  |  |  |

# **PROJECT OVERVIEW**

## **Background**

Từ trước đến nay, sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng thường có xu hướng đi xin tài liệu học tập (đề kiểm tra, dạng bài tập,...) của các anh chị khóa trước bằng cách đăng bài lên các fanpage, hội nhóm của trường, tra cứu trên google,…Việc này dẫn đến nhiều bất cập như:

* Mất thời gian tìm kiếm đối với người xin tài liệu.
* Tài liệu được chia sẻ không đúng tài liệu mình cần tìm kiếm hoặc không đầy đủ.
* Quá nhiều bài đăng dẫn đến việc trôi lạc nguồn tài liệu.
* Nguồn tài liệu được cho có thể quá cũ, chưa được cập nhật theo thời gian mới.
* Người muốn cho tài liệu cũng e ngại không biết nên chia sẻ bằng cách nào cho hiệu quả.
* Không có kênh cụ thể hay chính thống để sinh viên chia sẻ tài liệu một cách dễ dàng.

Đây là thực trạng chung của hầu hết sinh viên nói chung và sinh viên Kinh tế tại Đà Nẵng nói riêng. Chính vì thế, việc cho ra đời một website để chia sẻ tài liệu dùng chung cho sinh viên Kinh tế là điều rất cần thiết.

## **Prior arts**

Ngày nay, có rất nhiều trang web cung cấp tài liệu cho sinh viên như timvanban.vn, tailieu.vn, studocu.com,... Tuy nhiên, đối với sinh viên Đại học Kinh Tế Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập:

* Chưa có trang web nào cung cấp tài liệu một cách chuyên biệt cho sinh viên Đại học Kinh Tế Đà Nẵng (studocu.com cũng có bộ lọc dùng để tìm kiếm tài liệu cho Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Tuy nhiên việc sắp xếp tài liệu tràn lan không theo trật tự đã gây khó khăn và tốn thời gian cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm).
* Đa số tài liệu trên các trang web hiện nay chưa cập nhật theo thời gian mới nhất nên sinh viên không thể nắm bắt kịp thời và thường xuyên dẫn đến nhiều sai số và không đúng tài liệu cần tìm.
* Những website hiện nay chỉ cung cấp các tài liệu thông thường như văn bản, bài luận văn, đề kiểm tra,... chưa tích hợp hay cung cấp cho sinh viên những bài viết về kỹ năng mềm, cập nhật tin tức, xu hướng mới,...

## **Proposed solution**

Ngoài những website nổi bật đã được nêu trên, trong chuỗi các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng thì Đại học Bách Khoa tại Đà Nẵng đã có một website để cung cấp tài liệu cũng như các khóa học dành riêng cho sinh viên Bách Khoa. Vậy tại sao Đại học Kinh Tế Đà Nẵng lại không xây dựng một website như vậy để có thể lưu trữ tài liệu và sử dụng cho nhiều thế hệ sinh viên trường mình?

Để giải quyết các vấn đề trên, nhóm 9 đã đề ra một số giải pháp như sau:

* Cho ra đời một website chuyên cung cấp tài liệu miễn phí cho sinh viên Kinh tế Đà Nẵng: tài liệu đại cương, tài liệu chuyên ngành, đề kiểm tra, các khóa học cho sinh viên.
* Giao diện phù hợp với các bạn sinh viên và mang tính nhận diện cho trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng (tông màu xanh dương chủ đạo, sử dụng logo của đại học Kinh tế).
* Website “tài liệu sinh viên Kinh tế Đà Nẵng” sẽ có phần đóng góp tài liệu để các bạn sinh viên có thể góp phần xây dựng kho tài liệu kinh tế một cách đa dạng hơn.
* Để có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của sinh viên kinh tế hiện nay thì website sẽ có các nội dung được mở rộng thêm như là: chuyện sinh viên, phỏng vấn khi xin việc, các tips để học tập tốt hơn, những khóa học kỹ năng mềm liên quan đến ngành học,...

## **Goals**

Xây dựng và vận hành một website phi tài chính với mục đích cung cấp miễn phí tài liệu cho sinh viên Kinh tế Đà Nẵng đáp ứng những nhu cầu sau:

* Cung cấp tài liệu bổ ích và đầy đủ cho các chuyên ngành tại trường một cách miễn phí.
* Giải quyết nhu cầu về việc tìm kiếm tài liệu cho sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, phục vụ quá trình học tập giúp sinh viên có kết quả cao trong học tập.
* Người dùng có thể vào tra cứu, đóng góp tài liệu, tham khảo hoặc tải tài liệu một cách thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của người dùng.
* Chia sẻ những bài viết chuẩn SEO với các chủ đề: phỏng vấn sinh viên giỏi, kỹ năng cần trang bị cho sinh viên, chuyện sinh sinh viên, kỹ năng viết CV xin việc,... và những kiến thức xoay quanh cuộc sống sinh viên để giúp quãng thời gian học đại học của sinh viên trở nên rộng mở hơn.
* Website thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với sinh viên Kinh Tế Đà Nẵng.

## **Techniques**

Dự án sẽ được thực hiện bởi các nền tảng sau:

* Sử dụng Wordpress và tích hợp các plugin để xây dựng website.
* Sử dụng Google Drive để lưu trữ tài liệu.
* Tích hợp Google Form vào website để thu thập tài liệu từ sinh viên.
* Sử dụng mạng xã hội Facebook để thu hút sinh viên và thực hiện truyền thông cho đối tượng này.
* Dự án sẽ được phát triển trên các trình duyệt Web: Google Chrome, Cốc Cốc.

# **TIME ESTIMATION**

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 6 |
| Number of working hours per day/person | 1.5 |
| Number of working days per week | 7 |
| Number of weeks | 12 |
| Estimated time (hours) | 756 |

# **MASTER SCHEDULE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Lên ý tưởng | 4 days | 22/01/2022 | 25/01/2022 |
| **2** | Bắt đầu dự án, thực hiện proposal | 6 days | 08/02/2022 | 13/02/2022 |
| **3** | Product backlog | 4 days | 15/02/2022 | 18/02/2022 |
| **4** | Sprint 1 | 9 days | 19/02/2022 | 27/02/2022 |
| **5** | Sprint 2 | 9 days | 28/02/2022 | 08/03/2022 |
| **6** | Sprint 3 | 14 days | 09/03/2022 | 22/03/2022 |
| **7** | Sprint 4 | 14 days | 23/03/2022 | 05/04/2022 |
| **8** | Sprint 5 | 14 days | 06/04/2022 | 19/04/2022 |
| **9** | Sprint 6 | 7 days | 20/04/2022 | 26/04/2022 |
| **10** | Kết thúc dự án | 3 days | 27/04/2022 | 29/04/2022 |

# **ROLES AND RESPONSIBILITIES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | * Đảm bảo team vận hành đúng SCRUM. * Làm tất cả để team vận hành hiệu quả nhất như xóa các rào cản, bảo vệ team, giải quyết mâu thuẫn, tổ chức tốt các cuộc họp… * Làm việc với Product owner để đảm bảo product backlog được định hình tốt và sẵn sàng cho các sprint tiếp theo. * Giúp các thành viên phát huy hết các vai trò và chức năng, phối hợp làm việc với nhau. | Phan Thủy Tiên |
| **Product owner** | Là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:   * Tạo ra, quyết định product backlog. * Xác định phạm vi dự án. * Sắp xếp độ ưu tiên các chức năng. * Có quyền chấp nhận hoặc từ chối deliverables. | Trương Thị Anh Thơ |
| **Team Member** | * Chia sẻ trách nhiệm với cả team. * Đóng góp ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao. * Tôn trọng những ý kiến, đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm và dự án. * Cố gắng phát huy năng lực bản thân, xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa các thành viên trong nhóm với nhau. | Cao Xuân Huy  Lê Thị Thanh Lam  Trịnh Ngọc Lệ  Lê Thị Liên |

**…………………………………………………………. HẾT ……………………………………………………………**